|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado completar los primeros cinco sprints del proyecto. Los Sprints 1 al 4 permitieron avanzar en funcionalidades de cuentas y acceso, perfil y ubicación, sugerencias y matching, actividades, calificacion y planes. El Sprint 5 también fue terminado y actualmente nos encontramos trabajando en el Sprint 6. Esto muestra un avance segun la planificación, aunque durante el desarrollo se han realizado ajustes en los tiempos y de algunas actividades. Lo que ha facilitado el desarrollo de los sprint ha sido el backlog ordenado por épicas en Jira, las Scrum y haber adelantado el frontend en simultaneo. Lo que ha dificultado pero no en un gran nivel es que es la primera vez que armamos un Gateway con microservicios, pero no ha sido algo que nos ha frenado el desarrollo ya que se estudio bien como funcionaria todo desde antes de desarrollar el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Durante los sprints detectamos diferencias importantes en la cantidad de puntos, especialmente en el Sprint 4. Para los sprints siguientes hemos ido ajustando mejor la carga de acuerdo al equipo. Las revisiones pendientes que se acumularon durante el Sprint 5 fueron realizadas hasta llegar al cierre, y actualmente el foco está puesto en avanzar de manera ordenada con las actividades del Sprint 6. Integración con el backend real y pagos: hemos continuado realizando la integración de las funcionalidades desarrolladas con el backend, priorizando las pruebas y la revisión antes de dar por cerradas las historias. Para el Sprint 6 mantendremos esta forma de trabajo, procurando detectar con anticipación problemas de integración entre frontend, Gateway, microservicios y bases de datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he logrado avanzar en las tareas asignadas y adaptarme en cosas que no había trabajado anteriormente con la misma profundidad. Destaco principalmente el trabajo realizado en backend, especialmente en el modelamiento y creación de las bases de datos, la separación de la información por microservicio, la configuración e integración de los microservicios con el Gateway y el levantamiento del entorno mediante Docker. Esto me ha permitido comprender mejor cómo se comunican los distintos servicios. Para mejorar mi trabajo, debo fortalecer las pruebas de integración entre los microservicios, documentar con mayor detalle los endpoints, flujos y dependencias, y revisar de forma más temprana aspectos como manejo de errores, seguridad y validación de datos. También debo procurar integrar los cambios con mayor frecuencia para detectar problemas antes de que se acumulen al final del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que me queda es asegurar que la arquitectura implementada sea adecuada antes de cerrar las últimas funcionalidades, especialmente la separación de responsabilidades entre microservicios, sus bases de datos y el Gateway. También es importante confirmar que la integración entre frontend y backend real se realice sin generar dependencias innecesarias entre servicios. ¿la separación actual es mejor para el alcance del proyecto, o sería recomendable modificar alguna responsabilidad antes de finalizar la integración y las pruebas?(microservicios con sus bases de datos y un gateway).

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario realizar una redistribución completa de las actividades, ya que cada uno tiene responsabilidades definidas en el área en la que está trabajando. Al haber finalizado el Sprint 5 y encontrarnos actualmente desarrollando el Sprint 6, consideramos más conveniente mantener la distribución general y realizar apoyos o ideas puntuales cuando alguna tarea requiera integración o revisión.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal de forma positiva. Como aspectos favorables destacamos la organización del backlog en Jira, la división de responsabilidades, la comunicación mediante Scrum y las reuniones, además de la disposición del equipo para resolver dificultades técnicas a medida que han aparecido. Esto nos ha permitido completar los primeros cinco sprints y continuar actualmente con el desarrollo del Sprint 6. Como aspectos por mejorar, debemos seguir ajustando la cantidad de historias comprometidas según la capacidad del equipo, disminuir los tiempos de revisión y realizar integraciones entre frontend y backend con mayor anticipación. También podemos mejorar la documentación de decisiones técnicas y realizar pruebas conjuntas con mayor frecuencia para evitar que los problemas de integración se concentren al final de cada sprint.