Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Sportmach |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Informáticos, Diseño y Construcción de Bases de Datos. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que abordaste en tu Proyecto APT. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El problema que buscamos solucionar es el abandono de la actividad física en deportistas amateur, donde aproximadamente 1 de cada 2 personas deja su rutina antes de los 3 meses, principalmente por entrenar solas y sin motivación externa. Hoy no existe una herramienta simple que permita encontrar compañeros de entrenamiento según deporte, nivel, horario y ubicación, ya que las redes sociales no permiten filtrar por esos criterios. A esto se suma que los clubes y comunidades deportivas locales no tienen una vitrina digital para darse a conocer ni para coordinar sus actividades. El proyecto se ubicó en Santiago de Chile, ciudad donde las distancias y los horarios laborales hacen difícil coincidir con otras personas para entrenar. Afecta principalmente a jóvenes y adultos que practican deporte de forma amateur y no tienen con quién entrenar o les cuesta conocer gente nueva, y también a clubes que buscan captar más socios. Para nuestra carrera es un tema relevante porque nos obligó a resolver un problema real con una solución completa: una app móvil, un panel web, una arquitectura de microservicios, un algoritmo de matching por geolocalización, integración de pagos y cumplimiento de la Ley N.º 21.719 de protección de datos personales. El aporte de valor de SportMatch es doble: para los deportistas, más constancia al entrenar acompañados, y para los clubes, más visibilidad y una forma más simple de gestionar sus actividades y miembros. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una plataforma de matchmaking deportivo, compuesta por una app móvil y un panel web para clubes, que conecte a deportistas amateur según deporte, nivel, ubicación y disponibilidad horaria, e incluya membresías y pagos. Objetivos específicos: - Diseñar el algoritmo de matching por deporte, nivel, geolocalización y horario, junto con su modelo de datos. - Construir perfiles deportivos de usuario con historial, nivel y preferencias. - Implementar el panel web para clubes, con publicación de actividades y gestión de miembros. - Desarrollar la mensajería y la coordinación de entrenamientos dentro de la plataforma. - Implementar un módulo de suscripciones y convenios integrado a una pasarela de pago. - Validar el prototipo con deportistas amateur y medir la tasa de match efectivo. |
| 3. Metodología | Para desarrollar el proyecto usamos Scrum, adaptado a nuestro equipo de tres integrantes. Erick Díaz asumió el rol de gerente de proyecto y Scrum Master, Jocelyn Pérez se encargó del frontend y la documentación, y Benjamín Pezoa del backend y la lógica del sistema. El trabajo se dividió en 7 sprints de dos semanas. En la primera fase definimos el proyecto: el Acta de Constitución, el Análisis del Caso, los mapas de actores, la visión del producto, las épicas y las historias de usuario, que priorizamos en un Product Backlog dentro de Jira. Luego, en cada sprint, hacíamos un Sprint Planning para elegir las historias a trabajar, reuniones cortas de avance, una Review para mostrar lo logrado y una Retrospectiva para mejorar el siguiente sprint. El código se manejó en GitHub, con un repositorio por componente. Elegimos Scrum porque el proyecto tenía muchos módulos (matching, actividades, clubes, pagos) y no podíamos saber desde el inicio todos los detalles técnicos. Al trabajar en sprints cortos pudimos entregar partes funcionales del sistema de forma incremental, detectar problemas a tiempo y ajustar el alcance sin perder de vista los objetivos. |
| 4. Desarrollo | Etapas: El proyecto partió con una etapa de definición y planificación, en la que levantamos el problema, definimos el alcance y armamos el backlog. Luego diseñamos la arquitectura de microservicios (users, matching, activities y clubs) con un API Gateway como único punto de entrada, y el modelo de datos en PostgreSQL. Después vino la etapa de desarrollo en sprints: autenticación y perfiles, matching, actividades y chat, panel de clubes, calificaciones y recomendación, y finalmente pagos. Facilitadores: Gestionar el backlog en Jira nos permitió ordenar y repartir las historias por sprint. Los sprints de dos semanas nos ayudaron a ver los atrasos a tiempo, y la división clara de responsabilidades permitió avanzar en paralelo, cada uno en su propio repositorio. Dificultades: La principal fue elegir la tecnología móvil, porque el equipo no tenía experiencia en desarrollo de apps. También fue complejo integrar varios microservicios entre sí y definir qué datos maneja cada uno sin duplicar información. Por último, el alcance inicial era muy amplio para el tiempo disponible. Ajustes realizados: - Tecnología móvil: Evaluamos frameworks en Python, que era el lenguaje que más conocíamos, y finalmente optamos por React Native con Expo, enfocándonos solo en Android. - Alcance del MVP: Lo replanteamos para priorizar una app móvil para deportistas y un panel web separado para clubes. - Pagos: El módulo de pagos primero quedó fuera del alcance. Después lo reincorporamos con un modelo freemium, con suscripción mensual vía Webpay Plus para deportistas y convenios para los clubes, y agregamos un sprint 7 para completarlo. - Identificadores: Usamos UUID para los identificadores compartidos entre microservicios. - Protección de datos: Incorporamos al diseño de la API los requisitos de la Ley 21.719 (consentimiento, exportación y eliminación de cuenta, y minimización de la geolocalización) |
| 5. Evidencias | Para mostrar el desarrollo de SportMatch presentamos evidencias de cada etapa del proyecto. En la planificación, el Product Backlog, el tablero y el burndown chart de los sprints en Jira muestran cómo organizamos y seguimos el trabajo con Scrum. En el diseño, el diagrama de arquitectura de microservicios y el modelo de datos muestran cómo construimos la solución. En el desarrollo, presentamos pruebas en Postman de los principales flujos del sistema (registro e inicio de sesión, perfil deportivo, matching y actividades), realizadas a través del API Gateway, junto con la misma acción en la app. Así se comprueba que el backend y el frontend funcionan conectados. También incluimos una prueba de seguridad, en la que una petición sin token es rechazada por el sistema. Finalmente, el resultado se muestra con capturas de la app móvil y del panel web para clubes, además de los enlaces a los repositorios en GitHub. La documentación completa del proyecto se encuentra en los anexos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto nos permitió conocer mejor en qué área quiere crecer cada uno. Erick Díaz, como gerente de proyecto, confirmó su interés por liderar equipos: coordinar el trabajo de los tres, organizar los sprints en Jira y velar por que el sistema cumpliera estándares como las prácticas de Scrum, una arquitectura de microservicios ordenada y la Ley 21.719 de protección de datos. Aprendió que liderar no es solo repartir tareas, sino también tomar decisiones a tiempo y ajustar el alcance cuando es necesario. Benjamín Pezoa profundizó en el desarrollo backend, diseñando los microservicios y la lógica del matching, y confirmó que es el área en la que quiere especializarse. Jocelyn Pérez se enfocó en el frontend, desarrollando la app móvil y el panel web, lo que reforzó su interés por crear interfaces pensadas en el usuario. Comparando con el inicio de la asignatura, nuestros intereses se acotaron: cada uno tiene ahora más claro en qué área quiere enfocarse. Proyecciones laborales Erick se proyecta en roles de liderazgo técnico o jefatura de proyectos de software, dirigiendo equipos y asegurando el cumplimiento de estándares de calidad. Benjamín busca desempeñarse como desarrollador backend, profundizando en arquitecturas escalables y APIs. Jocelyn se proyecta como desarrolladora frontend y móvil. Como equipo, nos gustaría seguir mejorando SportMatch, incorporando un sistema de recomendación más avanzado y, a futuro, llevarlo a usuarios reales. |