Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Jocelyn Pérez – Benjamín Pezoa – Erick Díaz |
| --- | --- |
| Rut | 17834035-2 / / |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc Uc Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de proyectos informáticos, Diseño y construcción de base de datos. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable con el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El abandono de la actividad física es un problema recurrente entre deportistas amateur, aproximadamente 1 de cada 2 persona abandona una rutina antes de los 3 meses por falta de acompañamiento y motivación externa. Las redes sociales no permiten filtrar por deporte, nivel, horario ni ubicación y los clubes o comunidades deportivas locales carecen de una vitrina digital para darse a conocer y coordinar actividades. Este proyecto se sitúa en el contexto de deportistas amateur de Santiago de Chile, y busca aportar valor tanto a usuarios individuales (mayor adherencia y motivación al entrenar acompañados) como a clubes deportivos (mayor visibilidad y gestión simplificada de sus actividades). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | SportMatch es una plataforma web y app móvil, que conecta a deportistas amateur con compañeros de entrenamiento según deporte, nivel, ubicación, disponibilidad horaria y objetivos deportivos. Su funcionalidad principal es un sistema de matching que recomienda personas con intereses y características similares. Además, permite crear y unirse a entrenamientos, comunicarse mediante chat, formar parte de clubes o comunidades deportivas, también gestionar membresías y pagos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra directamente las competencias de desarrollo de softaware, construcción de modelos de base de datos, gestión de proyectos informáticos y pruebas de certificación. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo consta con intereses profesionales en desarrollo web y de aplicaciones, seguridad de sistemas, gestión de proyectos y machine learning, SportMatch permite poner en practica estos intereses de forma integrada: el desarrollo de una plataforma web completa, la incorporacipon de un motor de recomendación con aprendizaje automático para el matching, y la gestión ágil del proyecto en squad. Además, uno de los integrantes cuenta con formación en el área de la salud, lo que aporta una mirada complementaria sobre la importancia de la actividad física constane y acompañada para la adherencia a hábitos saludables. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto de SportMatch es factible de desarrollar en el semestre asignado a la asignatura Capstone, considerando: 1- El tiempo (lo estamos desarrollando en 7 sprints de desarrollo distribuidos entre la semana 4 y 18 del semestre. 2- Materiales, ya que sólo se requieren herramientas de desarrollo de acceso gratuito. 3- Equipo, al ser 3 integrantes podemos dividir el trabajo en frentes paralelos. 4- Factores externos que facilitan en desarrollo, tales como experiencia previa del equipo en trabajo en conjunto, desarrollo de plataformas, etc. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El objetivo general de nuestro proyecto es desarrollar una plataforma y app de matchimaking deportivo que conecte a personas amateur según ubicación, deporte, nivel y disponibilidad horaria, incorporando un módulo web para clubes y comunidades deportivas, con funcionalidades de pagos/membresías. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Dentro de los objetivos específicos están: - Diseñar el algoritmo de matching (deporte, nivel, geolocalización y horario), incorporando un componente de recomendación basado en similitud, y su modelo de datos. - Construir perfiles de usuario deportivos con historial, nivel autodeclarado/validado y preferencias. - Implementar el módulo web para clubes/comunidades: publicación de actividades, gestión de miembros y membresías - Desarrollar mensajería y coordinación de encuentros de entrenamiento dentro de la plataforma. - Implementar un módulo de pagos y membresías integrado a una pasarela de pago. - Validar el prototipo con usuarios reales (deportistas amateur) y medir la tasa de match efectivo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, adaptada a un equipo de tres integrantes. Al inicio de cada sprint elegimos las historias de usuario que vamos a trabajar, durante el sprint hacemos reuniones cortas para revisar avances y problemas, y al cierre revisamos lo logrado y qué podemos mejorar para el siguiente. En los primeros Sprint nos enfocaremos en definir los requerimientos y el diseño del sistema, en los intermedios en desarrollar los distintos módulos, y en los últimos en las pruebas, la integración y el despliegue. Para organizar las tareas usaremos [Jira] y para el código GitHub.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de constitución y análisis del caso | Documento con los objetivos, el alcance, los stakeholders y las restricciones, más el contexto y el problema que resuelve sportmatch. | Deja formalizado el inicio del proyecto y por qué es necesario. |
| Avance | Squad y responsabilidades (raci) | Roles de cada integrante y matriz raci con los responsables de cada área. | Muestra cómo nos organizamos como equipo de 3. |
| Avance | Mapa mental y mapa de actores | Diagramas con todas las funcionalidades agrupadas y con los actores (usuario, club, admin, sistemas externos) y cómo se relacionan. | Permiten ver el alcance completo y a quién afecta el sistema. |
| Avance | Épicas, historias de usuario y product backlog priorizado | Épicas del sistema, historias con criterios de aceptación y estimación, ordenadas por prioridad, y user story mapping. | Es la base de la planificación de los sprints en scrum. |
| Avance | Modelo de datos y diagrama de arquitectura | Modelo relacional de la base de datos y diagrama de la arquitectura (microservicios, API Gateway). | Muestran el diseño técnico de la solución. |
| Avance | Artefactos de los sprints 1 al 3 | Sprint Planning, Sprint Backlog, Scrumboard y Burndown en Jira, registro de impedimentos, Review y Retrospectiva de cada sprint. | Muestran el avance real y que estamos aplicando Scrum. |
| Final | Artefactos de los sprints 4 al 7 | Los mismos artefactos de cada sprint para la segunda mitad del proyecto. | Muestran la continuidad del trabajo hasta el cierre. |
| Final | Release de sportmatch | Plataforma web y app desplegadas y funcionando, con el código en github. | Es el producto final del proyecto. |
| Final | Pruebas y validación con usuarios | Resultados de las pruebas del sistema y de la validación con deportistas amateur, incluida la tasa de match efectivo. | Cumple el objetivo de validar el prototipo y la competencia de pruebas de certificación. |
| Final | Retrospectiva del proyecto | Evaluación del proyecto completo: qué funcionó, qué no y qué aprendimos. | Cierra el proyecto y deja las lecciones aprendidas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación inicial | Redactar el Acta de Constitución, el Análisis del Caso y definir el squad con sus responsabilidades (matriz RACI). | Google Docs, Jira | Semanas 1 a 2 | Jocelyn Pérez / Erick Díaz | Facilitador: el problema y los usuarios ya están definidos. Dificultad: coordinar los horarios del equipo para revisar en conjunto. |
| Gestionar proyectos informáticos | Mapas y visión del proyecto | Elaborar el Mapa Mental, el Mapa de Actores, el Product Vision Board y el Impact Mapping. | draw.io, Miro | Semanas 2 a 3 | Jocelyn Pérez | Dificultad: acotar el alcance del MVP sin dejar fuera funciones importantes. |
| Gestionar proyectos informáticos | Épicas, historias y backlog | Definir las épicas, redactar las historias de usuario con criterios de aceptación y estimación, priorizar el Product Backlog, armar el User Story Mapping y cargarlo en Jira. | Jira, Excel | Semana 3 | Erick Díaz | Facilitador: Jira permite ordenar y repartir las historias por sprint. Dificultad: estimar bien sin experiencia previa en el equipo. |
| Construir modelos de datos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diseñar la arquitectura de microservicios con API Gateway y el modelo de datos en PostgreSQL. | draw.io, PostgreSQL, PostGIS | Semanas 3 a 4 | Benjamín Pezoa / Erick Díaz | Dificultad: definir bien qué datos maneja cada microservicio para no duplicar información. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 1: base del sistema y autenticación | Preparar el ambiente de desarrollo y los repositorios, levantar el API Gateway e implementar el registro, el inicio de sesión y los roles. | GitHub, VS Code, FastAPI, PostgreSQL | Semanas 4 a 5 | Erick Díaz / Benjamín Pezoa | Dificultad: primera vez integrando varios servicios. Facilitador: experiencia previa del equipo con FastAPI. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 2: perfiles deportivos y app móvil base | Implementar los perfiles con deporte, nivel, historial y preferencias, y las pantallas base de la app móvil. | React Native / Expo, FastAPI, GitHub | Semanas 6 a 7 | Jocelyn Pérez / Benjamín Pezoa | Dificultad: curva de aprendizaje del desarrollo móvil. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 3: matching | Desarrollar el algoritmo de matching por deporte, nivel, horario y ubicación, con búsqueda y filtros. | FastAPI, PostGIS, Geoapify | Semanas 8 a 9 | Benjamín Pezoa | Dificultad: lograr recomendaciones que realmente sean compatibles. Facilitador: PostGIS simplifica los cálculos de distancia. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe de avance | Preparar y entregar el informe de avance con las evidencias de los sprints 1 a 3. | Google Docs, Jira | Semana 10 | Erick Díaz / Todo el equipo | Dificultad: juntar las evidencias a tiempo si un sprint se atrasa. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 4: actividades y chat | Implementar la creación e inscripción a entrenamientos y el chat entre usuarios. | FastAPI, React Native / Expo | Semanas 10 a 11 | Benjamín Pezoa / Jocelyn Pérez | Dificultad: el chat en tiempo real es técnicamente más complejo. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 5: módulo web para clubes | Desarrollar el panel web para clubes: perfil del club, publicación de actividades y gestión de miembros. | React, FastAPI | Semanas 12 a 13 | Jocelyn Pérez / Erick Díaz | Facilitador: se reutilizan los servicios ya construidos. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 6: calificaciones, notificaciones y recomendación | Implementar las calificaciones entre usuarios, las notificaciones y el componente de recomendación por similitud. | FastAPI, Python, React Native / Expo | Semanas 14 a 15 | Benjamín Pezoa / Erick Díaz | Dificultad: tener datos suficientes para probar la recomendación. |
| Desarrollar una solución de software | Sprint 7: pagos y membresías | Integrar la pasarela de pago para las suscripciones de deportistas y los convenios de clubes. | Transbank Webpay Plus (ambiente de integración), FastAPI | Semanas 16 a 17 | Erick Díaz | Dificultad: cumplir los requisitos de integración de Transbank. Facilitador: cuenta con un ambiente de pruebas gratuito. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas e integración | Realizar pruebas unitarias y de integración en cada sprint, y pruebas finales del sistema completo. | Pytest, Postman, GitHub | Semanas 4 a 17 (pruebas finales en la 17) | Todo el equipo | Dificultad: que las pruebas queden para el final; por eso se hacen en cada sprint. |
| Realizar pruebas de certificación | Validación con usuarios | Probar la app con deportistas amateur y medir la tasa de match efectivo. | App desplegada, formulario de encuesta | Semana 17 | Todo el equipo | Dificultad: conseguir suficientes usuarios de prueba. Facilitador: contactos del equipo en clubes y grupos deportivos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Ceremonias Scrum | Realizar en cada sprint el Sprint Planning, las reuniones de avance, la Review y la Retrospectiva, y llevar el registro de impedimentos. | Jira, Google Meet / Discord | Semanas 4 a 17 | Erick Díaz | Facilitador: con sprints de 2 semanas se detectan atrasos a tiempo. |
| Gestionar proyectos informáticos | Cierre del proyecto | Elaborar el informe final, la retrospectiva del proyecto y la presentación final. | Google Docs, Google Slides | Semana 18 | Todo el equipo | Dificultad: coincidir con evaluaciones de otras asignaturas al final del semestre. |

8 . Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Documentación inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapas y visión del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épicas, historias y backlog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: base del sistema y autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: perfiles deportivos y app móvil base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: matching |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: actividades y chat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: módulo web para clubes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: calificaciones, notificaciones y recomendación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: pagos y membresías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceremonias Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del proyecto (informe final y presentación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.