Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 27/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Iteración 0 (planificación) |
| Personas convocadas a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |
| Personas que asistieron a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Épicas: Logramos dejar definidas las épicas del proyecto y ahora tenemos claro qué va a hacer la app y qué no. Historias de usuario: Terminamos las 57 historias con sus criterios de aceptación, les pusimos story points y cada una quedó asignada a un sprint. Decisiones del equipo: Nos pusimos de acuerdo en que los clubes van a usar una página web y que los pagos entran al proyecto con Webpay Plus: plan Premium mensual para deportistas y convenio mensual o semestral para clubes. Story mapping: Con el mapa pudimos ver el proyecto completo y separarlo en 3 entregas, eso nos ayudó harto a ordenarnos. Orden: Cada historia quedó asociada a su épica, así es más fácil subirlas a Jira y hacerles seguimiento. Sprints: Dejamos definidos 7 sprints y usamos el último para terminar el portal de pago, así no se nos juntaba todo en el Sprint 6. | Backlog antiguo: El backlog que teníamos no cuadraba con las épicas nuevas, tenía cosas como la inscripción directa a las actividades, así que tuvimos que rehacer las historias. Alcance poco claro: Al principio no sabíamos si los clubes iban a usar la app o una web y eso nos atrasó. Épicas que se repetían: Algunas épicas se pisaban entre ellas, por ejemplo ubicación con match, y tuvimos que volver a separarlas. Prioridades: Hicimos las épicas sin priorizarlas y sin decidir cuándo íbamos a dar el proyecto por terminado. Formatos: Hicimos varias versiones de los mismos documentos porque no definimos desde el principio qué plantillas íbamos a usar. Cambio de alcance: Primero dejamos los pagos fuera y después decidimos incluirlos, así que tuvimos que agregar historias, cambiar algunas de sprint y sumar un Sprint 7. | Hablar antes con el PO: Antes de escribir las historias vamos a confirmar con el Product Owner qué entra y qué no. Un solo documento: Vamos a trabajar sobre un documento principal y actualizar Jira al mismo tiempo para no tener versiones distintas. Priorizar: Vamos a priorizar las épicas y definir el criterio de terminado antes de estimar. Plantillas: Al inicio de cada entrega vamos a revisar qué formato se pide antes de empezar. Revisar la carga: En cada sprint planning vamos a revisar si la carga es realista, sobre todo en el Sprint 5, que es el más cargado. Registrar los cambios: Si algo entra o sale del alcance, vamos a anotar la fecha y el motivo, y actualizar al mismo tiempo el backlog, el story map y el mapa de actores. |