Épicas de SportMatch

Metodología Scrum

## EP-01 — Cuentas y acceso

Permite que cada persona utilice SportMatch con una cuenta propia y con los permisos correspondientes a su función.

Incluye:

Registro, validación de correo, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y permisos de deportista, representante de club y administrador de plataforma.

Resultado esperado:

Cada actor accede a sus funciones y se impide el acceso a información o acciones ajenas a sus permisos.

Historias de usuario asociadas: 7  ·  Story points: 26

## EP-02 — Perfil deportivo y reputación

Permite presentarse ante otros deportistas y consultar información útil para decidir con quién practicar.

Incluye:

Consulta y edición del perfil propio, visualización de otros perfiles, foto, deportes, nivel por deporte, objetivos, disponibilidad, zona, historial de participación y calificaciones.

Resultado esperado:

Los perfiles aportan datos para buscar compañeros y las calificaciones se vinculan a experiencias comprobables.

Historias de usuario asociadas: 5  ·  Story points: 19

## EP-03 — Búsqueda por ubicación y privacidad

Permite encontrar personas, actividades y clubes en una zona adecuada para el usuario.

Incluye:

Uso de ubicación del dispositivo con permiso, selección manual de comuna o zona, filtros de cercanía y presentación de distancia aproximada cuando existan coordenadas suficientes.

Resultado esperado:

El usuario puede descubrir opciones cercanas y controlar el uso de su ubicación, incluso sin autorizar el GPS.

Historias de usuario asociadas: 4  ·  Story points: 16

## EP-04 — Descubrimiento de compañeros y match

Resuelve la necesidad central de encontrar a otra persona compatible para practicar deporte y establecer contacto de común acuerdo.

Incluye:

Búsqueda y sugerencias por deporte, nivel, disponibilidad y cercanía; consulta de perfiles; envío, aceptación, rechazo y cancelación de solicitudes; listado de matches confirmados.

Resultado esperado:

Dos deportistas pueden descubrirse, decidir si conectan y acceder a una conversación privada después de confirmar el match.

Historias de usuario asociadas: 6  ·  Story points: 23

## EP-05 — Organización y participación en actividades

Permite que un deportista cree un encuentro y que otros soliciten participar después de revisar y cumplir los requisitos previos.

Incluye:

Creación, consulta y edición de actividades; deporte, nivel, fecha, horario, lugar, cupos y requisitos; filtro previo a la postulación, formulario, solicitudes, decisión del organizador, retiro, cierre y cancelación.

Resultado esperado:

Un usuario puede organizar una actividad y otro incorporarse mediante una solicitud aprobada, con requisitos visibles y control de cupos.

Historias de usuario asociadas: 7  ·  Story points: 31

## EP-06 — Convocatorias y gestión de clubes

Permite a un club publicar lo que necesita, revisar interesados y elegir a quienes cumplen sus condiciones. El deportista puede conocer esas oportunidades y postular.

Incluye:

Directorio y perfil del club, publicación y cierre de convocatorias, requisitos y datos de postulación, filtro previo, revisión de candidatos, confirmación o rechazo y gestión de los confirmados desde la web.

Resultado esperado:

El club selecciona deportistas según su necesidad y puede comunicarse con los confirmados mediante el canal que prefiera.

Historias de usuario asociadas: 6  ·  Story points: 28

## EP-07 — Notificaciones y avisos

Permite que las personas conozcan cambios relevantes sin tener que revisar constantemente cada solicitud o actividad.

Incluye:

Bandeja de notificaciones, nuevas solicitudes, decisiones de match y postulaciones, cambios o cancelaciones de actividades y avisos informativos enviados por el club a los confirmados.

Resultado esperado:

El usuario conoce decisiones y cambios; el club puede informar a sus confirmados sin necesitar una conversación grupal.

Historias de usuario asociadas: 5  ·  Story points: 15

## EP-08 — Planes y suscripciones

Reserva la posibilidad de ofrecer beneficios adicionales a deportistas o clubes cuando se defina un modelo de suscripción.

Incluye:

Planes, beneficiarios, beneficios, vigencia, contratación y eventual integración de pagos con Webpay.

Resultado esperado:

Contar, en una etapa posterior, con una suscripción cuyo valor y funcionamiento estén definidos y sean comprobables.

Historias de usuario asociadas: 4  ·  Story points: 19

## EP-09 — Administración y moderación de SportMatch

Permite que el administrador de la plataforma atienda incidencias y controle el uso de SportMatch.

Incluye:

Revisión básica de cuentas y clubes, recepción y revisión de reportes, restricciones o suspensiones y registro de acciones administrativas.

Resultado esperado:

Las incidencias básicas pueden revisarse y resolverse con permisos específicos y trazabilidad.

Historias de usuario asociadas: 4  ·  Story points: 18

## EP-10 — Chats para coordinar la participación

Permite conversar a las personas que ya establecieron un match o fueron confirmadas para participar en una actividad o convocatoria.

Incluye:

Chat privado del match; chat grupal de actividad para organizador y participantes aprobados; chat opcional de convocatoria para representantes del club y usuarios confirmados; mensajes e historial accesible según permisos.

Resultado esperado:

Los participantes autorizados pueden coordinarse y el club elige si necesita conversación grupal además de los avisos.

Historias de usuario asociadas: 4  ·  Story points: 21