Sprint Backlog

SportMatch — Planificación de los 7 sprints

# Sprint 1

Objetivo del sprint: Habilitar el acceso completo a la plataforma: registro, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña y control de permisos por rol.

Épicas involucradas: EP-01 (Cuentas y acceso)  ·  7 historias  ·  26 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como Deportista, necesito registrarme en SportMatch con mis datos básicos, correo y contraseña, para acceder a la plataforma con una cuenta propia. | Must have | 3 |
| HU-02 | Como Usuario registrado, necesito validar mi correo electrónico después de registrarme, para confirmar que la cuenta me pertenece antes de usarla plenamente. | Should have | 3 |
| HU-03 | Como Usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | Must have | 3 |
| HU-04 | Como Usuario registrado, necesito recuperar mi contraseña si la olvido, para volver a acceder a mi cuenta de forma segura. | Should have | 5 |
| HU-05 | Como Usuario autenticado, necesito cerrar sesión de forma explícita, para proteger el acceso a mi cuenta cuando dejo de usar la app. | Must have | 2 |
| HU-06 | Como Representante de club, necesito registrar y acceder con una cuenta con permisos de club, para administrar el perfil y las convocatorias de mi club. | Must have | 5 |
| HU-07 | Como Sistema, necesito restringir cada acción según el rol del usuario autenticado, para impedir el acceso a información o acciones ajenas a sus permisos. | Must have | 5 |

# Sprint 2

Objetivo del sprint: Permitir que el deportista construya su perfil deportivo completo y habilitar la búsqueda por ubicación con control de privacidad.

Épicas involucradas: EP-02 (Perfil deportivo y reputación), EP-03 (Búsqueda por ubicación y privacidad)  ·  9 historias  ·  35 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Como Deportista, necesito editar mi perfil deportivo (deportes, nivel, disponibilidad, objetivos y zona), para que otros deportistas tengan información útil para decidir si entrenar conmigo. | Must have | 5 |
| HU-09 | Como Deportista, necesito subir o actualizar mi foto de perfil, para que otros deportistas me reconozcan con mayor facilidad. | Should have | 3 |
| HU-10 | Como Deportista, necesito consultar el perfil de otro deportista, para conocer su información antes de decidir si contactarlo. | Must have | 3 |
| HU-11 | Como Deportista, necesito calificar a un compañero después de una actividad realizada en conjunto, para aportar información confiable sobre su desempeño y trato. | Should have | 5 |
| HU-12 | Como Deportista, necesito consultar mi propia reputación e historial de participación, para ver cómo me perciben otros usuarios y mi actividad acumulada. | Should have | 3 |
| HU-13 | Como Deportista, necesito activar la ubicación de mi dispositivo, para encontrar personas y actividades cercanas a mí. | Must have | 5 |
| HU-14 | Como Deportista, necesito seleccionar manualmente mi comuna o zona, para seguir usando la búsqueda por cercanía aunque no autorice el GPS. | Must have | 3 |
| HU-15 | Como Deportista, necesito filtrar resultados de búsqueda por cercanía, para encontrar opciones dentro de un radio o comuna que me acomode. | Must have | 5 |
| HU-16 | Como Deportista, necesito ver la distancia aproximada hacia otro usuario o actividad, para decidir si me conviene participar sin exponer coordenadas exactas de nadie. | Should have | 3 |

# Sprint 3

Objetivo del sprint: Implementar el descubrimiento de compañeros, el flujo de solicitudes de match y las notificaciones asociadas.

Épicas involucradas: EP-04 (Descubrimiento de compañeros y match), EP-07 (Notificaciones y avisos)  ·  8 historias  ·  29 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Como Deportista, necesito recibir sugerencias de compañeros compatibles, para descubrir personas con quién practicar sin tener que buscar manualmente. | Must have | 8 |
| HU-18 | Como Deportista, necesito buscar deportistas usando filtros (deporte, nivel, disponibilidad), para encontrar compañeros específicos según lo que busco. | Must have | 5 |
| HU-19 | Como Deportista, necesito enviar una solicitud de match a otro deportista, para proponer entrenar juntos de forma explícita. | Must have | 3 |
| HU-20 | Como Deportista, necesito aceptar o rechazar una solicitud de match recibida, para decidir con quién conectar. | Must have | 3 |
| HU-21 | Como Deportista, necesito cancelar una solicitud de match que envié, para retractarme antes de que sea respondida. | Should have | 2 |
| HU-22 | Como Deportista, necesito consultar mi listado de matches confirmados, para ver con quiénes ya tengo una conexión establecida. | Must have | 2 |
| HU-36 | Como Usuario autenticado, necesito consultar una bandeja de notificaciones, para enterarme de eventos relevantes sin revisar cada sección manualmente. | Must have | 3 |
| HU-37 | Como Sistema, necesito notificar al usuario ante una nueva solicitud de match o decisión sobre una enviada, para que se entere sin tener que revisar constantemente. | Must have | 3 |

# Sprint 4

Objetivo del sprint: Habilitar la organización y participación en actividades deportivas, con notificaciones de cambios y resultados.

Épicas involucradas: EP-05 (Organización y participación en actividades), EP-07 (Notificaciones y avisos)  ·  9 historias  ·  37 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-23 | Como Deportista, necesito crear una actividad deportiva, para organizar un encuentro para practicar con otras personas. | Must have | 5 |
| HU-24 | Como Deportista organizador, necesito editar o cancelar una actividad que creé, para ajustar los detalles o suspenderla si ya no se realizará. | Should have | 3 |
| HU-25 | Como Deportista, necesito explorar actividades disponibles con filtros, para encontrar encuentros que se ajusten a lo que busco. | Must have | 5 |
| HU-26 | Como Deportista, necesito postular a una actividad completando un formulario y cumpliendo sus requisitos, para solicitar mi participación de forma ordenada. | Must have | 5 |
| HU-27 | Como Deportista organizador, necesito aprobar o rechazar postulaciones a mi actividad, para decidir quién participa finalmente. | Must have | 5 |
| HU-28 | Como Deportista, necesito retirarme de una actividad en la que ya fui aceptado, para liberar mi cupo si ya no podré asistir. | Should have | 3 |
| HU-29 | Como Sistema, necesito cerrar automáticamente una actividad al completar sus cupos o alcanzar su fecha, para evitar postulaciones a actividades que ya no las admiten. | Should have | 5 |
| HU-38 | Como Sistema, necesito notificar al usuario sobre el resultado de una postulación (actividad o convocatoria), para que conozca la decisión del organizador o del club. | Must have | 3 |
| HU-39 | Como Sistema, necesito notificar cambios o cancelaciones de una actividad a sus participantes aprobados, para que los participantes no se enteren tarde de un cambio. | Should have | 3 |

# Sprint 5

Objetivo del sprint: Implementar convocatorias y gestión de clubes, y habilitar los chats de coordinación entre participantes.

Épicas involucradas: EP-06 (Convocatorias y gestión de clubes), EP-07 (Notificaciones y avisos), EP-10 (Chats para coordinar la participación)  ·  11 historias  ·  52 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-30 | Como Representante de club, necesito crear y editar el perfil de mi club, para presentar mi club ante los deportistas de la plataforma. | Must have | 5 |
| HU-31 | Como Deportista, necesito explorar el directorio de clubes disponibles, para conocer clubes activos cerca de mí. | Must have | 3 |
| HU-32 | Como Representante de club, necesito publicar una convocatoria indicando lo que mi club necesita, para atraer deportistas que cumplan una necesidad específica del club. | Must have | 5 |
| HU-33 | Como Deportista, necesito postular a una convocatoria de un club, para ofrecerme como candidato ante una oportunidad concreta. | Must have | 5 |
| HU-34 | Como Representante de club, necesito revisar a los candidatos postulados y confirmarlos o rechazarlos, para elegir a quienes cumplen las condiciones del club. | Must have | 5 |
| HU-35 | Como Representante de club, necesito gestionar desde la plataforma web a los deportistas ya confirmados, para mantener organizada la relación con quienes ya forman parte del club. | Should have | 5 |
| HU-40 | Como Representante de club, necesito enviar un aviso informativo a los deportistas confirmados de mi club, para comunicar información sin necesitar una conversación grupal. | Should have | 3 |
| HU-49 | Como Deportista, necesito chatear en privado con un match confirmado, para coordinar los detalles para entrenar juntos. | Must have | 8 |
| HU-50 | Como Deportista, necesito participar en el chat grupal de una actividad en la que fui aprobado, para coordinarme con el organizador y los demás participantes. | Should have | 5 |
| HU-51 | Como Representante de club, necesito activar opcionalmente un chat grupal para una convocatoria, para coordinarme con los deportistas confirmados cuando lo necesite. | Could have | 5 |
| HU-52 | Como Usuario autenticado, necesito consultar el historial de mensajes de mis chats según mis permisos, para revisar conversaciones previas sin perder el contexto. | Should have | 3 |

# Sprint 6

Objetivo del sprint: Habilitar las herramientas de administración y moderación de la plataforma, y dejar configurados los planes y convenios para que los deportistas y clubes puedan consultarlos y contratarlos.

Épicas involucradas: EP-08 (Planes y suscripciones), EP-09 (Administración y moderación de SportMatch)  ·  7 historias  ·  31 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-41 | Como Deportista o representante de club, necesito consultar el catálogo de planes disponibles, para conocer los beneficios adicionales ofrecidos por la plataforma. | Should have | 3 |
| HU-42 | Como Deportista o representante de club, necesito contratar un plan y generar una suscripción pendiente de pago, para acceder a los beneficios adicionales que ofrece. | Should have | 5 |
| HU-45 | Como Administrador de plataforma, necesito revisar cuentas y clubes registrados en la plataforma, para controlar el uso general de SportMatch. | Should have | 5 |
| HU-46 | Como Usuario autenticado, necesito reportar una cuenta, club o contenido inapropiado, para alertar al administrador sobre una incidencia. | Should have | 5 |
| HU-47 | Como Administrador de plataforma, necesito revisar los reportes recibidos y aplicar restricciones o suspensiones, para resolver incidencias y mantener la calidad de la comunidad. | Should have | 5 |
| HU-48 | Como Sistema, necesito registrar cada acción administrativa realizada, para mantener trazabilidad de las decisiones del administrador. | Should have | 3 |
| HU-56 | Como Administrador de plataforma, necesito gestionar los planes y convenios disponibles, para mantener actualizada la oferta de SportMatch. | Should have | 5 |

# Sprint 7

Objetivo del sprint: Integrar el portal de pago Webpay Plus para que el deportista o el club pueda pagar su plan o convenio, activar la suscripción solo cuando Transbank confirma el pago, aplicar sus beneficios y avisar los vencimientos.

Épicas involucradas: EP-08 (Planes y suscripciones)  ·  6 historias  ·  25 story points

| ID | Historia de usuario | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-43 | Como Deportista o representante de club, necesito pagar un plan contratado mediante Webpay Plus, para completar la contratación de forma segura. | Should have | 8 |
| HU-44 | Como Deportista o representante de club, necesito consultar mi historial de pagos y suscripciones, para llevar control de lo que he contratado. | Should have | 3 |
| HU-53 | Como Sistema, necesito confirmar el resultado del pago con Transbank, para activar la suscripción solo cuando el pago fue aprobado. | Should have | 5 |
| HU-54 | Como Sistema, necesito aplicar los beneficios según el plan o convenio vigente, para diferenciar lo gratuito de lo pagado en la plataforma. | Should have | 3 |
| HU-55 | Como Sistema, necesito avisar el vencimiento de una suscripción o convenio, para que el deportista o el club pueda renovarlo a tiempo. | Should have | 3 |
| HU-57 | Como Administrador de plataforma, necesito consultar los pagos y suscripciones de la plataforma, para auditar la operación sin alterar el resultado entregado por Transbank. | Should have | 3 |