Squad y responsabilidades

SportMatch — Proyecto APT · Duoc UC

1. Nuestro squad

Somos un squad de tres integrantes y trabajamos con Scrum en sprints de 2 semanas. Todos participamos en el desarrollo, pero cada uno tiene un área principal para que no se nos crucen las tareas. Cada integrante trabaja en su propio repositorio y todos tenemos acceso a los repositorios de los demás. El trabajo lo organizamos en Jira.

| Integrante | Rol en Scrum | Área principal | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | Scrum Master y jefe de proyecto | Gateway y coordinación | Ordena el backlog, dirige las reuniones del sprint, desarrolla el gateway, coordina las integraciones, revisa los pull request y apoya en backend y frontend. |
| Benjamín Pezoa | Equipo de desarrollo | Backend y lógica | Desarrolla los microservicios en FastAPI, la lógica de negocio y el modelo de datos, y hace las pruebas técnicas del backend. |
| Jocelyn Pérez | Equipo de desarrollo | Frontend y documentación | Desarrolla la app móvil en React Native con Expo y el panel web, registra las evidencias de pruebas y mantiene la documentación del proyecto. |
| Marcos Valenzuela | Docente guía | Validación académica | Revisa los entregables y valida los cambios que afectan el alcance del proyecto. |

2. Matriz de responsabilidades (RACI)

R: lo hace · A: aprueba y responde por el resultado · C: se le consulta · I: se le informa

| Actividad | Erick | Benjamín | Jocelyn | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar y priorizar el backlog | R/A | C | C | I |
| Aprobar cambios de alcance | R | C | C | A |
| Dirigir planning, daily y retrospectiva | R/A | C | C | I |
| Desarrollar el gateway | R/A | C | I | I |
| Desarrollar los microservicios | A | R | I | I |
| Diseñar el modelo de datos | A | R | C | I |
| Desarrollar la app móvil (Android) | A | C | R | I |
| Desarrollar el panel web de clubes y admin | A | C | R | I |
| Integrar Transbank Webpay Plus y Geoapify | A | R | C | I |
| Pruebas técnicas del backend | A | R | I | I |
| Pruebas funcionales y evidencias | A | C | R | I |
| Revisar los pull request | R/A | C | C | I |
| Mantener la documentación | A | C | R | I |
| Mover las tareas en Jira | R/A | R | R | I |

3. Reuniones del sprint

| Reunión | Cuándo | Quién la dirige | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint planning | Primer día de cada sprint | Erick | Objetivo del sprint y tareas asignadas en Jira. |
| Daily | Días hábiles, 15 minutos por Discord | Erick | Qué hicimos, qué sigue y qué nos está bloqueando. |
| Sprint review | Último día del sprint | Erick, con el Product Owner | Mostramos lo terminado y se aceptan o devuelven historias. |
| Retrospectiva | Después de la review | Erick | Qué salió bien, qué no y qué vamos a mejorar. |

4. Acuerdos del squad

- Cada uno mueve sus tareas en Jira apenas cambian de estado.

- Erick revisa los pull request antes de unirlos a la rama principal.

- Una historia está terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, tiene sus pruebas pasando, se revisó el código y se probó en un celular Android.

- Si algo entra o sale del alcance, anotamos la fecha y el motivo y actualizamos todos los documentos al mismo tiempo.