|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Cerramos cuatro sprints con las 32 historias comprometidas en estado Listo: Sprint 1 (cuentas y acceso: registro, validación de correo, sesión, recuperación de contraseña, cuenta de club y roles), Sprint 2 (perfil, foto, ubicación, comuna y filtro por cercanía), Sprint 3 (sugerencias, búsqueda con filtros y solicitudes de match) y Sprint 4 (actividades, reputación y catálogo de planes). El Sprint 5 (12-10 al 23-10) está en curso, con el objetivo de incorporar la vista de clubes y una nueva función para los deportistas: de 14 historias, 3 están en Listo, 8 en revisión y 3 por hacer. Nuestro principal desvío es que ese sprint queda con buena parte del trabajo en revisión a pocos días del cierre. Han facilitado el avance: el backlog ordenado por épicas en Jira, las ceremonias Scrum (planning, daily por Discord, review y retrospectiva) y haber adelantado el frontend en modo simulado. Han dificultado: que es la primera vez que armamos un Gateway con microservicios, la geolocalización, el volumen de historias del Sprint 4 (11 historias, 45 puntos) y los feriados dentro de los sprints.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Carga del sprint: el Sprint 4 fue el más grande (45 puntos) frente a unos 26 de los anteriores; para el siguiente sprint ajustaremos los puntos comprometidos a lo que realmente cerramos. Revisiones acumuladas: en el Sprint 5 hay 8 historias en revisión, por lo que priorizaremos terminar las revisiones antes de tomar historias nuevas. Integración con el backend real y pagos: la contratación con Webpay Plus (HU-42) ya está en revisión; probaremos solo en el ambiente de integración de Transbank y dejaremos registrado qué funciona contra el backend real y qué sigue en modo simulado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco que adelanté el frontend de los sprints siguientes en modo simulado (app móvil y panel web de clubes con convocatorias, postulantes y planes), que dejé ingreso con huella y que en Jira tengo asignadas y cerradas historias en todos los sprints, como el registro y la cuenta de club en el Sprint 1, el perfil y la ubicación en el Sprint 2, la bandeja de notificaciones en el Sprint 5, entre otras. También mantengo la documentación y el registro de las daily. Puedo mejorar en tres cosas: conectar más pantallas al backend real y dejar de depender del modo simulado, también dejar registro en cada sprint la evidencia de pruebas en un Android real y mantener los documentos sincronizados con Jira, porque la numeración y las fechas de los sprints.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? 1) ¿Qué nivel de evidencia de pruebas espera por sprint (unitarias, integración, seguridad)? 2) Cada integrante trabaja en su propio repositorio: ¿es suficiente entregar los enlaces públicos de los tres para acreditar la contribución individual? 3) ¿Cómo debemos formalizar el rol de Product Owner, hoy ejercido por el mismo integrante que es Scrum Master?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Proponemos ajustar tres cosas. Primero, que la revisión de pull requests, hoy concentrada en Erick, rote entre los tres, porque hay 8 historias del Sprint 5 esperando revisión. Segundo, que Benjamín deje registradas las pruebas técnicas del backend en cada sprint. Tercero, asignar de forma explícita la integración entre las pantallas de la app y los endpoints nuevos (trabajo compartido entre Benjamín y Jocelyn) como actividad de los próximos sprints. Además, las historias del Sprint 5 que aparecen sin responsable en Jira deben quedar asignadas, y la definición del Product Owner queda como actividad nueva por resolver.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: los roles y responsabilidades están definidos (matriz RACI), nos coordinamos con una daily de 15 minutos, mantenemos el backlog en Jira con épicas e historias y cerramos cuatro sprints completos, y registramos cada cambio de alcance con fecha y motivo en el Acta de Constitución. Aspectos por mejorar: Erick concentra los roles de Scrum Master, Product Owner, Gateway y revisión de pull requests, lo que puede generar un cuello de botella en los sprints. Debemos definir el Product Owner, repartir la revisión de código, asignar responsable a todas las historias del sprint y mantener los documentos actualizados cuando cambie el alcance.