Reunión de Sprint Planning

Sprint 3

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Duración | 14/9/2026 al 25/9/2026 |
| Fecha de la reunión | 04/10/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda descubrir y conectar con otros deportistas compatibles: recibir sugerencias, buscar con filtros, enviar y responder solicitudes de match, y revisar su listado de matches confirmados. También que el sistema avise cuando llega una nueva solicitud o cuando hay una decisión sobre una ya enviada.

2. Capacidad del equipo

| Integrante | Horas por día | Días del sprint | Total horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | 3 | 5 | 15 |
| Benjamín Pezoa | 3 | 5 | 15 |
| Jocelyn Pérez | 3 | 5 | 15 |
| Total |  |  | 45 |
| Disponible (menos 20%) |  |  | 36 |

3. ¿Qué vamos a hacer? (historias comprometidas)

| ID | Historia | Épica | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Recibir sugerencias de compañeros compatibles | EP-04 | 8 |
| HU-18 | Buscar deportistas usando filtros | EP-04 | 5 |
| HU-19 | Enviar solicitud de match | EP-04 | 3 |
| HU-20 | Aceptar o rechazar solicitud de match | EP-04 | 3 |
| HU-21 | Cancelar solicitud de match | EP-04 | 2 |
| HU-22 | Consultar listado de matches confirmados | EP-04 | 2 |
| HU-37 | Notificar al usuario ante match/solicitud | EP-07 | 3 |
|  | Total |  | 26 |

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle de tareas por responsable y horas: a definir con el equipo (no quedó registrado formalmente en el momento de este sprint). |  |  |  |