Reunión de Sprint Planning

Sprint 4

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 |
| Duración | 28/9/2026 al 9/10/2026 |
| Fecha de la reunión | 28/9/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda organizar actividades deportivas de principio a fin: crearlas, explorarlas con filtros, postular, gestionar postulantes, retirarse y que se cierren automáticamente al llenar cupos o vencer su fecha. Además, que pueda calificar a un compañero y revisar su propia reputación, que el sistema notifique cambios o el resultado de una postulación, y dejar disponible la consulta del catálogo de planes.

2. Capacidad del equipo

| Integrante | Horas por día | Días del sprint | Total horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | 3 | 11 | 33 |
| Benjamín Pezoa | 3 | 11 | 33 |
| Jocelyn Pérez | 3 | 11 | 33 |
| Total |  |  | 99 |
| Disponible (menos 20%) |  |  | 79 |

3. ¿Qué vamos a hacer? (historias comprometidas)

| ID | Historia | Épica | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | Calificar a un compañero | EP-02 | 5 |
| HU-12 | Consultar mi reputación e historial | EP-02 | 3 |
| HU-23 | Crear una actividad deportiva | EP-05 | 5 |
| HU-24 | Editar o cancelar actividad creada | EP-05 | 3 |
| HU-25 | Explorar actividades disponibles | EP-05 | 3 |
| HU-26 | Postular a una actividad | EP-05 | 5 |
| HU-27 | Gestionar postulantes de mi actividad | EP-05 | 5 |
| HU-28 | Retirarse de una actividad | EP-05 | 5 |
| HU-29 | Cierre automático por cupos o fecha | EP-05 | 5 |
| HU-38 | Notificar resultado de una postulación | EP-07 | 3 |
| HU-39 | Notificar cambios/cancelaciones de actividad | EP-07 | 3 |
| HU-41 | Consultar catálogo de planes | EP-08 | 3 |
|  | Total |  | 48 |

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle de tareas por responsable y horas: a definir con el equipo (no quedó registrado formalmente en el momento de este sprint). |  |  |  |