Reunión de Sprint Planning

Sprint 5

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 5 |
| Duración | 2 semanas (12/10/2026 al 23/10/2026) |
| Fecha de la reunión | 12/10/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Incorporar la vista de clubes con todos sus agregados, incorporando nueva función para los deportistas.

2. Capacidad del equipo

| Integrante | Horas por día | Días del sprint | Total horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Díaz | 3 | 10 | 30 |
| Benjamín Pezoa | 3 | 10 | 30 |
| Jocelyn Pérez | 3 | 10 | 30 |
| Total |  |  | 90 |
| Disponible (menos 20%) |  |  | 72 |

3. ¿Qué vamos a hacer? (historias comprometidas)

| ID | Historia | Épica | Story points |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-30 | Administrar perfil de club | EP-06 | 3 |
| HU-31 | Directorio de clubes | EP-06 | 5 |
| HU-32 | Publicar convocatoria | EP-06 | 5 |
| HU-33 | Postular a convocatoria | EP-06 | 5 |
| HU-34 | Revisar candidatos de convocatoria | EP-06 | 5 |
| HU-35 | Gestionar deportistas confirmados del club | EP-06 | 5 |
| HU-36 | Bandeja de notificaciones | EP-07 | 5 |
| HU-40 | Avisos a confirmados del club | EP-07 | 3 |
| HU-42 | Contratar plan con Webpay Plus | EP-08 | 3 |
| HU-52 | Historial de chats | EP-10 | 8 |
| HU-58 | Compartir ubicación/archivos en chat | EP-10 | 5 |
| HU-59 | Bloquear/silenciar en chat | EP-10 | 5 |
| HU-60 | Push de mensajes de chat | EP-10 | 3 |
|  | Total |  | 60 |

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? (tareas)

| Historia | Tarea | Responsable | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalle de tareas por responsable y horas: pendiente de completar con el equipo durante el sprint. |  |  |  |