Release 1

Encontrar compañero

Información del release

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprints incluidos | Sprint 1, Sprint 2 y Sprint 3 |
| Período | 17/08/2026 al 25/09/2026 |
| Fecha de cierre | 25/09/2026 |
| Equipo | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del release

Que un deportista se registre, arme su perfil, defina su zona y haga match con otro deportista.

2. Funcionalidades entregadas

| Épica | Funcionalidad | Historias | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Cuentas y acceso | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07 | 26 |
| EP-02 | Perfil deportivo | HU-08, HU-09, HU-10 | 11 |
| EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | HU-13, HU-14, HU-15, HU-16 | 16 |
| EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22 | 23 |
| EP-07 | Notificaciones y avisos | HU-37 | 3 |
|  | Total | 21 historias | 79 |

3. Resumen del release

| Historias planificadas | 24 historias (según el User Story Mapping) |
| --- | --- |
| Historias entregadas | 21 historias (79 SP) |
| Historias movidas | 3 historias: HU-11 y HU-12 al Sprint 4, HU-36 al Sprint 5 |

4. Cambios durante el release

- En el Sprint 1 adelantamos HU-04, HU-06 y HU-07, y la épica EP-01 Cuentas y acceso quedó completa en el primer sprint.

- HU-11 y HU-12 (calificaciones y reputación) se pasaron al Sprint 4.

- HU-36 (bandeja de notificaciones) se pasó al Sprint 5.

- Se reincorporó al alcance la épica EP-08 Planes y suscripciones (pago con Webpay Plus), lo que agregó un Sprint 7 al plan de trabajo.

5. Pendientes

- Confirmar el estado de las historias técnicas de los sprints 1 y 2 (HT-01 a HT-06), que no se registraron en Jira.

6. Siguiente release

Release 2 – Jugar en grupo y con clubes (Sprints 4 y 5): actividades grupales, convocatorias de clubes desde la web, avisos y chats de coordinación.