Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 28/08/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |
| Personas que asistieron a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Avance: Terminamos 7 historias (26 SP) cuando habíamos comprometido 4 (11 SP), y la épica EP-01 Cuentas y acceso quedó completa en el primer sprint. Base del sistema: Quedaron funcionando el gateway, el microservicio de usuarios y la app conectada a ellos con una sesión real. Trabajo en paralelo: Cada uno avanzó en su parte (gateway, backend y app) sin bloquearse entre nosotros. | Estimación: Comprometimos mucho menos de lo que realmente alcanzamos a hacer, así que el planning no reflejó nuestra capacidad. Historias técnicas: Las historias técnicas (gateway, contratos REST, base de la app, JWT) no las subimos a Jira y no quedó registro de su avance. Correo de verificación: El flujo de validación de correo quedó listo en front y back, pero el envío real del correo desde el servidor quedó por confirmar. | Ajustar el compromiso: En el próximo planning vamos a comprometer según lo que realmente alcanzamos a hacer en este sprint. Todo en Jira: Vamos a registrar también las historias técnicas en Jira para poder hacerles seguimiento. Cerrar pendientes: Confirmar el envío del correo de verificación antes de seguir sumando funciones. |