Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 11/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |
| Personas que asistieron a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Avance: Terminamos 7 historias (27 SP): perfil deportivo, foto, perfil de otros deportistas y todo lo de ubicación quedó listo para el match. Privacidad: La búsqueda por cercanía muestra solo la distancia aproximada, sin exponer coordenadas exactas de nadie. Extra: Alcanzamos a sumar HU-16 (ver distancia aproximada), que no estaba comprometida. | Backlog desactualizado: Comprometimos HU-04 (recuperar contraseña) aunque ya la habíamos terminado en el Sprint 1. Cambios sin registro: Movimos HU-11 y HU-12 al Sprint 4 solo en Jira, sin actualizar los documentos ni anotar el motivo. Orden en Jira: Quedaron dos tarjetas sueltas ("backend" y "frontend") sin descripción ni puntos. | Una sola numeración: Vamos a usar siempre los ID del Product Backlog en Jira y en todos los documentos. Revisar antes del planning: Antes de cada planning vamos a revisar qué historias ya están terminadas. Registrar los cambios: Cada vez que movamos una historia de sprint vamos a anotar la fecha y el motivo, y actualizar el backlog. |