Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 25/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |
| Personas que asistieron a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento: Terminamos el 100% de lo comprometido (7 historias, 26 SP). Match completo: El deportista ya puede recibir sugerencias, buscar con filtros, enviar y responder solicitudes y ver sus matches. Primer release: Con este sprint cerramos el Release 1 (Encontrar compañero). | Planning sin registro: No dejamos por escrito el Sprint Planning ni el detalle de tareas por persona. Cambios sin motivo: HU-36 (bandeja de notificaciones) se movió al Sprint 5 y no anotamos por qué. Fechas en Jira: Las fechas del sprint en Jira no calzaban con el calendario de dos semanas. | Planning por escrito: Vamos a hacer el Sprint Planning con el documento antes de empezar cada sprint, con tareas y responsables. Fechas al día: Vamos a crear cada sprint en Jira con sus fechas reales de inicio y término. Registrar los cambios: Seguir anotando la fecha y el motivo de cada historia que se mueva. |