Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC – Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | SportMatch |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC |
| --- | --- |
| Fecha | 09/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |
| Personas que asistieron a la reunión | Erick Díaz Jocelyn Perez Benjamin Pezoa |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Actividades: La épica EP-05 quedó completa: crear, explorar, postular, gestionar postulantes, retirarse y cierre automático. Avance: Terminamos 45 de 48 SP (94%) en el sprint con más historias hasta ahora. Adelanto: Adelantamos HU-41 (catálogo de planes), que estaba para el Sprint 6. | Historia pendiente: HU-38 (aviso del resultado de una postulación) no alcanzó a desarrollarse y pasó al Sprint 5. Sprint abierto: Dejamos el Sprint 4 abierto en Jira mientras ya empezábamos el Sprint 5, y los dos quedaron activos al mismo tiempo. Documentos atrasados: Los documentos de planificación quedaron desactualizados respecto a lo que realmente teníamos en Jira. | Cerrar a tiempo: Vamos a cerrar el sprint en Jira el último día, antes de abrir el siguiente. Cuidar la carga: El Sprint 5 es el más cargado (60 SP), así que vamos a definir desde el inicio qué historias se pueden mover si no alcanzamos. Docs y Jira juntos: Vamos a actualizar el backlog y el Sprint Backlog al mismo tiempo que hacemos cambios en Jira. |