Reunión de Sprint Review

Sprint 1

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Duración | 2 semanas (17/08/2026 al 28/08/2026) |
| Fecha de la reunión | 28/08/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Dejar lista la base del sistema (gateway, primer microservicio, base de datos y app) y que un deportista pueda registrarse, validar su correo, iniciar sesión y cerrar sesión desde la app.

2. Resultado del sprint

| ID | Historia | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Gateway y microservicios | 8 | Por confirmar |
| HT-02 | Contratos REST y modelos Pydantic | 5 | Por confirmar |
| HT-03 | Base de la app móvil | 5 | Por confirmar |
| HT-05 | Validación JWT y permisos por rol | 5 | Por confirmar |
| HU-01 | Registrarse en SportMatch con datos básicos | 3 | Terminada |
| HU-02 | Validar correo electrónico | 3 | Terminada |
| HU-03 | Iniciar sesión con correo y contraseña | 3 | Terminada |
| HU-05 | Cerrar sesión de forma explícita | 2 | Terminada |
| HU-04 | Recuperar contraseña | 5 | Terminada (adelantada) |
| HU-06 | Cuenta con permisos de club | 5 | Terminada (agregada) |
| HU-07 | Restringir acciones según rol | 5 | Terminada (agregada) |

| Historias de usuario comprometidas | 4 historias (11 SP) |
| --- | --- |
| Historias de usuario terminadas | 7 historias (26 SP) |
| Historias técnicas | 4 historias (23 SP), estado por confirmar |

3. Incremento logrado

Al cierre del sprint la app permite:

- Registrarse como deportista con datos básicos, correo y contraseña.

- Validar el correo después del registro.

- Iniciar y cerrar sesión, y recuperar la contraseña si se olvida.

- Registrar y entrar con una cuenta de club, con sus propios permisos.

- Restringir cada acción según el rol del usuario que inició sesión.

4. Cambios respecto a lo planificado

- Terminamos tres historias que no estaban comprometidas: HU-04 (estaba planificada para el Sprint 2), HU-06 y HU-07. Con esto la épica EP-01 Cuentas y acceso quedó completa en este sprint.

- Las historias técnicas (HT-01, HT-02, HT-03 y HT-05) no se registraron en Jira, por lo que su estado no quedó documentado.

5. Próximos pasos

- Sprint 2: que el deportista arme su perfil deportivo y defina dónde quiere jugar, dejando todo listo para el match del Sprint 3.