Reunión de Sprint Review

Sprint 2

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Duración | 2 semanas (31/08/2026 al 11/09/2026) |
| Fecha de la reunión | 11/09/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda recuperar su contraseña, armar su perfil deportivo y definir dónde quiere jugar, para dejar todo listo para el match del sprint 3. También dejamos la base de la web de clubes y la integración continua funcionando.

2. Resultado del sprint

| ID | Historia | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-06 | Pruebas automatizadas e integración continua | 5 | Terminada |
| HU-08 | Editar perfil deportivo | 5 | Terminada |
| HU-09 | Subir o actualizar foto de perfil | 3 | Terminada |
| HU-10 | Consultar el perfil de otro deportista | 3 | Terminada |
| HU-13 | Activar la ubicación del dispositivo | 5 | Terminada |
| HU-14 | Seleccionar comuna o zona manualmente | 3 | Terminada |
| HU-15 | Filtrar resultados por cercanía | 5 | Terminada |
| HU-16 | Ver distancia aproximada | 3 | Terminada |

| Historias de usuario terminadas | 7 historias (27 SP) |
| --- | --- |
| Historias técnicas | 2 historias (10 SP), estado por confirmar |

3. Incremento logrado

Al cierre del sprint la app permite:

- Editar el perfil deportivo (deportes, nivel, disponibilidad, objetivos y zona) y subir una foto.

- Ver el perfil de otro deportista antes de contactarlo.

- Activar la ubicación del dispositivo o elegir la comuna a mano si no se autoriza el GPS.

- Filtrar resultados por cercanía y ver la distancia aproximada, sin mostrar coordenadas exactas.

4. Cambios respecto a lo planificado

- Agregamos HU-16 (ver distancia aproximada), que no estaba comprometida.

- HU-11 y HU-12 (calificar a un compañero y ver mi reputación), que el Product Backlog dejaba en este sprint, se pasaron al Sprint 4.

5. Próximos pasos

- Sprint 3: que el deportista pueda descubrir compañeros compatibles y hacer match.