Reunión de Sprint Review

Sprint 3

Información de la reunión

| Proyecto | SportMatch |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 |
| Duración | 2 semanas (14/09/2026 al 25/09/2026) |
| Fecha de la reunión | 25/09/2026 |
| Lugar | Duoc UC |
| Participantes | Erick Díaz, Benjamín Pezoa, Jocelyn Pérez |

1. Objetivo del sprint

Que el deportista pueda descubrir y conectar con otros deportistas compatibles: recibir sugerencias, buscar con filtros, enviar y responder solicitudes de match, y revisar su listado de matches confirmados. También que el sistema avise cuando llega una nueva solicitud o cuando hay una decisión sobre una ya enviada.

2. Resultado del sprint

| ID | Historia | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-17 | Recibir sugerencias de compañeros compatibles | 8 | Terminada |
| HU-18 | Buscar deportistas usando filtros | 5 | Terminada |
| HU-19 | Enviar solicitud de match | 3 | Terminada |
| HU-20 | Aceptar o rechazar solicitud de match | 3 | Terminada |
| HU-21 | Cancelar solicitud de match | 2 | Terminada |
| HU-22 | Consultar listado de matches confirmados | 2 | Terminada |
| HU-37 | Notificar al usuario ante match/solicitud | 3 | Terminada |

| Story points comprometidos | 26 SP |
| --- | --- |
| Story points terminados | 26 SP (100%) |

3. Incremento logrado

Al cierre del sprint la app permite:

- Recibir sugerencias de compañeros compatibles y buscar deportistas con filtros (deporte, nivel, disponibilidad).

- Enviar, aceptar, rechazar y cancelar solicitudes de match.

- Ver el listado de matches confirmados.

- Recibir un aviso cuando llega una solicitud de match o cuando responden una enviada.

4. Cambios respecto a lo planificado

- Terminamos todo lo comprometido.

- HU-36 (bandeja de notificaciones), que el Product Backlog dejaba en este sprint, se pasó al Sprint 5.

5. Próximos pasos

- Sprint 4: organizar actividades deportivas de principio a fin y sumar calificaciones y reputación.

- Con este sprint cerramos el Release 1 (Encontrar compañero).