Product Backlog Priorizado

SportMatch — Metodología Scrum · Basado en las 10 épicas del producto

| ID | Historia de usuario | Épica | Nombre épica | MoSCoW | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como deportista, necesito registrarme en SportMatch con mis datos básicos, correo y contraseña, para acceder a la plataforma con una cuenta propia. | EP-01 | Cuentas y acceso | Must have | 3 | S1 |
| HU-02 | Como usuario registrado, necesito validar mi correo electrónico después de registrarme, para confirmar que la cuenta me pertenece antes de usarla plenamente. | EP-01 | Cuentas y acceso | Should have | 3 | S1 |
| HU-03 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones correspondientes a mi rol. | EP-01 | Cuentas y acceso | Must have | 3 | S1 |
| HU-04 | Como usuario registrado, necesito recuperar mi contraseña si la olvido, para volver a acceder a mi cuenta de forma segura. | EP-01 | Cuentas y acceso | Should have | 5 | S1 |
| HU-05 | Como usuario autenticado, necesito cerrar sesión de forma explícita, para proteger el acceso a mi cuenta cuando dejo de usar la app. | EP-01 | Cuentas y acceso | Must have | 2 | S1 |
| HU-06 | Como representante de club, necesito registrar y acceder con una cuenta con permisos de club, para administrar el perfil y las convocatorias de mi club. | EP-01 | Cuentas y acceso | Must have | 5 | S1 |
| HU-07 | Como sistema, necesito restringir cada acción según el rol del usuario autenticado, para impedir el acceso a información o acciones ajenas a sus permisos. | EP-01 | Cuentas y acceso | Must have | 5 | S1 |
| HU-08 | Como deportista, necesito editar mi perfil deportivo (deportes, nivel, disponibilidad, objetivos y zona), para que otros deportistas tengan información útil para decidir si entrenar conmigo. | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Must have | 5 | S2 |
| HU-09 | Como deportista, necesito subir o actualizar mi foto de perfil, para que otros deportistas me reconozcan con mayor facilidad. | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Should have | 3 | S2 |
| HU-10 | Como deportista, necesito consultar el perfil de otro deportista, para conocer su información antes de decidir si contactarlo. | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Must have | 3 | S2 |
| HU-11 | Como deportista, necesito calificar a un compañero después de una actividad realizada en conjunto, para aportar información confiable sobre su desempeño y trato. | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Should have | 5 | S2 |
| HU-12 | Como deportista, necesito consultar mi propia reputación e historial de participación, para ver cómo me perciben otros usuarios y mi actividad acumulada. | EP-02 | Perfil deportivo y reputación | Should have | 3 | S2 |
| HU-13 | Como deportista, necesito activar la ubicación de mi dispositivo, para encontrar personas y actividades cercanas a mí. | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Must have | 5 | S2 |
| HU-14 | Como deportista, necesito seleccionar manualmente mi comuna o zona, para seguir usando la búsqueda por cercanía aunque no autorice el GPS. | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Must have | 3 | S2 |
| HU-15 | Como deportista, necesito filtrar resultados de búsqueda por cercanía, para encontrar opciones dentro de un radio o comuna que me acomode. | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Must have | 5 | S2 |
| HU-16 | Como deportista, necesito ver la distancia aproximada hacia otro usuario o actividad, para decidir si me conviene participar sin exponer coordenadas exactas de nadie. | EP-03 | Búsqueda por ubicación y privacidad | Should have | 3 | S2 |
| HU-17 | Como deportista, necesito recibir sugerencias de compañeros compatibles, para descubrir personas con quién practicar sin tener que buscar manualmente. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Must have | 8 | S3 |
| HU-18 | Como deportista, necesito buscar deportistas usando filtros (deporte, nivel, disponibilidad), para encontrar compañeros específicos según lo que busco. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Must have | 5 | S3 |
| HU-19 | Como deportista, necesito enviar una solicitud de match a otro deportista, para proponer entrenar juntos de forma explícita. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Must have | 3 | S3 |
| HU-20 | Como deportista, necesito aceptar o rechazar una solicitud de match recibida, para decidir con quién conectar. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Must have | 3 | S3 |
| HU-21 | Como deportista, necesito cancelar una solicitud de match que envié, para retractarme antes de que sea respondida. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Should have | 2 | S3 |
| HU-22 | Como deportista, necesito consultar mi listado de matches confirmados, para ver con quiénes ya tengo una conexión establecida. | EP-04 | Descubrimiento de compañeros y match | Must have | 2 | S3 |
| HU-23 | Como deportista, necesito crear una actividad deportiva, para organizar un encuentro para practicar con otras personas. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Must have | 5 | S4 |
| HU-24 | Como deportista organizador, necesito editar o cancelar una actividad que creé, para ajustar los detalles o suspenderla si ya no se realizará. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Should have | 3 | S4 |
| HU-25 | Como deportista, necesito explorar actividades disponibles con filtros, para encontrar encuentros que se ajusten a lo que busco. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Must have | 5 | S4 |
| HU-26 | Como deportista, necesito postular a una actividad completando un formulario y cumpliendo sus requisitos, para solicitar mi participación de forma ordenada. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Must have | 5 | S4 |
| HU-27 | Como deportista organizador, necesito aprobar o rechazar postulaciones a mi actividad, para decidir quién participa finalmente. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Must have | 5 | S4 |
| HU-28 | Como deportista, necesito retirarme de una actividad en la que ya fui aceptado, para liberar mi cupo si ya no podré asistir. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Should have | 3 | S4 |
| HU-29 | Como sistema, necesito cerrar automáticamente una actividad al completar sus cupos o alcanzar su fecha, para evitar postulaciones a actividades que ya no las admiten. | EP-05 | Organización y participación en actividades | Should have | 5 | S4 |
| HU-30 | Como representante de club, necesito crear y editar el perfil de mi club, para presentar mi club ante los deportistas de la plataforma. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Must have | 5 | S5 |
| HU-31 | Como deportista, necesito explorar el directorio de clubes disponibles, para conocer clubes activos cerca de mí. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Must have | 3 | S5 |
| HU-32 | Como representante de club, necesito publicar una convocatoria indicando lo que mi club necesita, para atraer deportistas que cumplan una necesidad específica del club. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Must have | 5 | S5 |
| HU-33 | Como deportista, necesito postular a una convocatoria de un club, para ofrecerme como candidato ante una oportunidad concreta. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Must have | 5 | S5 |
| HU-34 | Como representante de club, necesito revisar a los candidatos postulados y confirmarlos o rechazarlos, para elegir a quienes cumplen las condiciones del club. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Must have | 5 | S5 |
| HU-35 | Como representante de club, necesito gestionar desde la plataforma web a los deportistas ya confirmados, para mantener organizada la relación con quienes ya forman parte del club. | EP-06 | Convocatorias y gestión de clubes | Should have | 5 | S5 |
| HU-36 | Como usuario autenticado, necesito consultar una bandeja de notificaciones, para enterarme de eventos relevantes sin revisar cada sección manualmente. | EP-07 | Notificaciones y avisos | Must have | 3 | S3 |
| HU-37 | Como sistema, necesito notificar al usuario ante una nueva solicitud de match o decisión sobre una enviada, para que se entere sin tener que revisar constantemente. | EP-07 | Notificaciones y avisos | Must have | 3 | S3 |
| HU-38 | Como sistema, necesito notificar al usuario sobre el resultado de una postulación (actividad o convocatoria), para que conozca la decisión del organizador o del club. | EP-07 | Notificaciones y avisos | Must have | 3 | S4 |
| HU-39 | Como sistema, necesito notificar cambios o cancelaciones de una actividad a sus participantes aprobados, para que los participantes no se enteren tarde de un cambio. | EP-07 | Notificaciones y avisos | Should have | 3 | S4 |
| HU-40 | Como representante de club, necesito enviar un aviso informativo a los deportistas confirmados de mi club, para comunicar información sin necesitar una conversación grupal. | EP-07 | Notificaciones y avisos | Should have | 3 | S5 |
| HU-41 | Como deportista o representante de club, necesito consultar el catálogo de planes disponibles, para conocer los beneficios adicionales ofrecidos por la plataforma. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 3 | S6 |
| HU-42 | Como deportista o representante de club, necesito contratar un plan y generar una suscripción pendiente de pago, para acceder a los beneficios adicionales que ofrece. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 5 | S6 |
| HU-43 | Como deportista o representante de club, necesito pagar un plan contratado mediante Webpay Plus, para completar la contratación de forma segura. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 8 | S7 |
| HU-44 | Como deportista o representante de club, necesito consultar mi historial de pagos y suscripciones, para llevar control de lo que he contratado. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 3 | S7 |
| HU-45 | Como administrador de plataforma, necesito revisar cuentas y clubes registrados en la plataforma, para controlar el uso general de SportMatch. | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Should have | 5 | S6 |
| HU-46 | Como usuario autenticado, necesito reportar una cuenta, club o contenido inapropiado, para alertar al administrador sobre una incidencia. | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Should have | 5 | S6 |
| HU-47 | Como administrador de plataforma, necesito revisar los reportes recibidos y aplicar restricciones o suspensiones, para resolver incidencias y mantener la calidad de la comunidad. | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Should have | 5 | S6 |
| HU-48 | Como sistema, necesito registrar cada acción administrativa realizada, para mantener trazabilidad de las decisiones del administrador. | EP-09 | Administración y moderación de SportMatch | Should have | 3 | S6 |
| HU-49 | Como deportista, necesito chatear en privado con un match confirmado, para coordinar los detalles para entrenar juntos. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Must have | 8 | S5 |
| HU-50 | Como deportista, necesito participar en el chat grupal de una actividad en la que fui aprobado, para coordinarme con el organizador y los demás participantes. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Should have | 5 | S5 |
| HU-51 | Como representante de club, necesito activar opcionalmente un chat grupal para una convocatoria, para coordinarme con los deportistas confirmados cuando lo necesite. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Could have | 5 | S5 |
| HU-52 | Como usuario autenticado, necesito consultar el historial de mensajes de mis chats según mis permisos, para revisar conversaciones previas sin perder el contexto. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Should have | 3 | S5 |
| HU-53 | Como sistema, necesito confirmar el resultado del pago con Transbank, para activar la suscripción solo cuando el pago fue aprobado. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 5 | S7 |
| HU-54 | Como sistema, necesito aplicar los beneficios según el plan o convenio vigente, para diferenciar lo gratuito de lo pagado en la plataforma. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 3 | S7 |
| HU-55 | Como sistema, necesito avisar el vencimiento de una suscripción o convenio, para que el deportista o el club pueda renovarlo a tiempo. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 3 | S7 |
| HU-56 | Como administrador de plataforma, necesito gestionar los planes y convenios disponibles, para mantener actualizada la oferta de SportMatch. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 5 | S6 |
| HU-57 | Como administrador de plataforma, necesito consultar los pagos y suscripciones de la plataforma, para auditar la operación sin alterar el resultado entregado por Transbank. | EP-08 | Planes y suscripciones | Should have | 3 | S7 |
| HU-58 | Como usuario en un chat deportivo, quiero compartir mi ubicación o imágenes del punto de encuentro, para facilitar la llegada y coordinación física de los eventos deportivos. Criterios: Permite adjuntar imágenes del recinto/cancha y enviar punto geolocalizado. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Should have | 5 | S5 |
| HU-59 | Como usuario de la plataforma, quiero poder silenciar notificaciones de un chat o bloquear a un usuario específico, para evitar molestias o interacciones no deseadas. Criterios: Permite silenciar notificaciones de un chat grupal o individual. Permite bloquear a un usuario, impidiendo futuros mensajes y contacto directo. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Should have | 5 | S5 |
| HU-60 | Como deportista, quiero recibir notificaciones push y avisos en tiempo real cuando me escriban en un chat, para responder oportunamente a las coordinaciones. Criterios: Genera alerta push inmediata cuando la app está en segundo plano o cerrada. Notificación en tiempo real dentro de la app cuando el usuario está activo. | EP-10 | Chats para coordinar la participación | Should have | 5 | S5 |

# Resumen general

| Total historias | Épicas | Sprints planificados | Story Points totales |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 10 | 7 | 235 SP |

# Priorización del Product Backlog (MoSCoW)

| Must have | Should have | Could have | Won't have |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 historias · 120 SP | 28 historias · 110 SP | 1 historias · 5 SP | 0 historias · 0 SP |